**SCHEMA DI CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

[Art. \_\_\_ - Oggetto 1](#_Toc206433500)

[Art. \_\_\_ – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione 1](#_Toc206433501)

[Art. \_\_\_ – Modifiche del contratto 2](#_Toc206433502)

[Art. \_\_\_ - Importo stimato 3](#_Toc206433503)

[Art. \_\_\_ - Revisione dei prezzi [da prevedere solo in caso di affidamenti pluriennali] 4](#_Toc206433504)

[Art. \_\_\_ – Controlli e verifica di conformità 5](#_Toc206433505)

[Art. \_\_\_ – Verifica di conformità 5](#_Toc206433506)

[Art. \_\_\_\_ - Verifica di conformità in corso di esecuzione 5](#_Toc206433507)

[Art\_\_\_Verifica di conformità definitiva 6](#_Toc206433508)

[Art. \_\_\_ – Certificato di regolare esecuzione 7](#_Toc206433509)

# Art. \_\_\_ - Oggetto

Il presente appalto ha ad oggetto i seguenti servizi:

*[indicare in modo sintetico i servizi oggetto dell’appalto. Ad esempio:*

*Servizi di migrazione applicazioni riferito ai servizi...........;*

*Servizi di migrazione dati riferito a ..........;*

*Servizi Iass .........*

*Servizi Paas ........*

*Servizio SaaS*

*Servizi Accessori]*

# Art. \_\_\_ – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione

**1.** La prestazione deve essere terminata entro il\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o entro \_\_\_\_\_ giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione *dalla stipula del contratto / entro \_\_\_\_\_\_ 5giorni dalla stipula del contratto* che avviene ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 36/2023.

*(Laddove sia indispensabile redigere apposito verbale di avvio in relazione alla natura e al luogo di esecuzione della prestazione)*

Per l’avvio dell’esecuzione l’Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore6.

In sede di avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà presentare i curricula delle figure professionali che verranno impiegate nel corso di esecuzione del contratto *[se richiesti dall’amministrazione nel capitolato tecnico].* Qualora in tale sede non siano presentati i curricula, verranno applicate le penali, secondo la disciplina contenuta al successivo art. ---- - Penali.

*[Indicare quali attività devono essere attivate con specifici ordini di esecuzione nel corso della durata dell’appalto e quali si attivano automaticamente a seguito dell’avvio dell’esecuzione]* Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere attivate con specifici ordini di esecuzione emessi a cura del Direttore dell’Esecuzione a partire dalla data dell’avvio dell’esecuzione entro il termine di scadenza contrattuale, sulla base del Piano di Lavoro Generale offerto *dal fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara [o in alternativa, concordato con l’Amministrazione in fase di avvio dell'esecuzione del contratt*o]. Tale Piano di Lavoro potrà essere aggiornato in corso di esecuzione, qualora se ne presenti la necessità, anche mediante Piani di Lavoro specifici.

I Piani di Lavoro specifici costituiscono l’allegato tecnico degli ordini di esecuzione.

*[specificare se nel corso di esecuzione del contratto potrà essere richiesta l’esecuzione contemporanea di più attività].*

**2.** Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto7 e a seguito della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all’esecutore della prestazione.

**3.** Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

**4.** L’esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

# Art. \_\_\_ – Modifiche del contratto

**1.** In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 1, lett. a), di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.2)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, durante il periodo di efficacia del contratto, la/le seguente/i modifica/che, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023: *(prevedere clausole chiare, precise ed inequivocabili che possono consistere anche in clausole di opzione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, per l’importo massimo di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.2).

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 9, di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.3)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 di imporre all’Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto alle condizioni previste nel presente documento, qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo (*massimo)* del contratto. In tal caso l’Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 10, di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.4)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario una proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo *(massimo) e per una durata massima* di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.4). L’Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente documento *o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l’Amministrazione*.

[ATTENZIONE - LE CLAUSOLE DI MODIFICA CONCORRONO A DETERMINARE LA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO AI FINI DEL RISPETTO DELLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. COMMA 1 LETT. B DEL DLGS. 36/2023 PER LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA OGGETTO DEL PRESENTE MODELLO].

# Art. \_\_\_ - Importo stimato

**1.** L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge.

***(Nel caso l’Ufficio procedente ritenga necessario prevedere le opzioni di modifica di cui all’art. 120, comma 1, lett. a), comma 9 e comma 10) del D.Lgs. n. 26/2023)8***

**1.** L’importo complessivo massimo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:

1.1) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

1.2) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per le modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

1.3) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)*, per le modifiche di cui all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

1.4) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo) e per una durata massima di \_\_\_ mesi,* per le modifiche di cui all’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

***(Nel caso l’Ufficio procedente ritenga necessario prevedere l’opzione di rinnovo di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)9***

**1.** L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori \_\_\_\_ mesi, per un importo massimo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge. L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale e verrà stipulato un nuovo contratto.

***(sempre)***

- di cui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro per i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; si rinvia per il dettaglio al DUVRI di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

***oppure***

- per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

***(In caso di affidamento che non sia ad “esecuzione immediata” e a seconda della durata dell’affidamento verificare la periodicità della revisione sulla base della tipologia/caratteristiche del servizio da affidare)***

# Art. \_\_\_ - Revisione dei prezzi

**1.** È prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dall’Allegato II.2 bis del D.lgs. 36/2023 (Modalità applicative delle clausole di revisione prezzi).

2. La revisione dei prezzi è attivata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Allegato II.2 bis, quand,o in seguito al monitoraggio dell’andamento dei prezzi *[indicare la frequenza con cui l’amministrazione svolge il monitoraggio, che non deve essere superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali di riferimento],* la variazione dell’indice sinetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto risultante dal provvedimento di aggiudicazione;

3 La revisione dei prezzi si applica nella misura eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alla prestazione da eseguire dopo l’attivazione della revisione;

*4 Revisione ordinaria dei prezzi* [ai sensi dell’art. 60 comma 2 bis è possibile prevedere meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’”indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti”. L’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di revisione non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai sensi del comma 2 lett.b ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione].

5. Il CPV coerente con l’oggetto del presente appalto è il seguente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . [ripetere nel caso di più CPV, specificando quale sia il CPV prevalente].

6. L’indice Istat individuato ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.2bis è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[Le tabelle D1, D2 e D3 contenute nell’Allegato II.2 bis del Dlgs 36/2023 propongono l’associazione (univoca – nel caso della tabella D1 – o derivante da sistemi di ponderazione – Tabella D2 e Tabella D3) per l’individuazione degli indici Istat di cui all’art. 60 comma 3 lett. B (Prezzi al consumo – PC -; Prezzi alla produzione dell’industria (PPI); Prezzi alla produzione dei servizi (PPS); Indici di retribuzione (IR)]* .

7. [Ai sensi del comma 12 dell’Allegato II.2 bis del dlgs 36/2023, devono essere definite le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione dei prezzi]

8. Entro \_\_\_\_\_ giorni dalla determinazione della revisione dei prezzi, il RUP provvederà a comunicare ai fornitori i prezzi revisionati;

9. Ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato II 2bis del Dlgs 36/2023, i contratti di subappalto devono contenere clausole di revisione dei prezzi definiti dalle parti prevedendo i meccanismi revisionali descritti dal presente articolo. [nel caso in cui i corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di subappalto siano erogati dall’Amministrazione, devono essere descritte le modalità operative, conformi ai pagamenti previsti nel caso del fornitore principale].

# Art. \_\_\_ – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolti *dal direttore dell’esecuzione del contratto* in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L’attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l’esecutore è tenuto ad uniformarsi.

# Art. \_\_\_ – Verifica di conformità

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva, per certificare le prestazioni siano conformi, in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, alle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

La verifica di conformità è effettuata dai soggetti indicati all’art. 116, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia agli artt. 36, 37 e 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Delle operazioni di verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale.

## Art. \_\_\_\_ - Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 32 dell’ Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, le verifiche di conformità in corso di esecuzione dovranno essere effettuate, a seguito della consegna delle prestazioni a corpo, da parte del fornitore e bimestralmente per le attività a canone.

2. Le verifiche di conformità dovranno essere terminate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di consegna o dalla chiusura del bimestre. Le verifiche hanno lo scopo di accertare la piena funzionalità dei servizi/attività richiesti e l’aderenza alle specifiche indicate, nel capitolato, nell’offerta tecnica, (eventuale) nell’ordine di esecuzione e nei piani di lavoro e, per le attività a canone, il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati. Il Fornitore è tenuto a presentare per le verifica delle attività a canone i report e la documentazione specifica richiesta nel Capitolato Tecnico, contenente la descrizione dettagliata dell’attività svolta nel bimestre, con evidenza dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico. I report e la documentazione dovranno essere presentati entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre. In caso di verifica di conformità positiva, il RUP comunica l’esito al Fornitore il quale, solo dopo l’emissione del certificato di pagamento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni oggetto di verifica nei termini e nelle modalità previste dall'articolo "CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO" del contratto.

3. In caso di ***verifica di conformità non positiva per i servizi a corpo,*** per difetti o mancanze di lieve entità rispetto ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico che non pregiudicano la funzionalità dei servizi consegnati quali, a titolo esemplificativo, mancanza di funzionalità minori o documentazione non sufficientemente esaustiva, il soggetto che esegue la verifica provvederà a segnalarlo al Dirigente Responsabile del Contratto, il quale assegnerà un termine, in genere non superiore a 15 (quindici) giorni solari, per il superamento e la rimozione delle anomalie riscontrate. L’Amministrazione procederà quindi ad un nuovo accertamento entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla scadenza del termine assegnato. Qualora nel tempo assegnato il Fornitore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate, si procederà comunque all'esecuzione del contratto applicando le penali previste nel Capitolato Tecnico ad emettere il certificato di pagamento conseguente.

In caso di verifica di conformità negativa per i servizi a corpo il soggetto che esegue la verifica provvederà a segnalarlo al Dirigente Responsabile del Contratto, il quale assegnerà un termine, in genere non superiore a 15 (quindici) giorni solari, per il superamento delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica e all'applicazione delle penali previste all'articolo "PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE" del contratto. L’Amministrazione procederà quindi ad un accertamento entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla scadenza del termine assegnato. Qualora nel tempo assegnato il Fornitore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa, l’amministrazione aderente procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

4. In caso di *verifica di conformità negativa per il mancato rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati per i servizi a canone,* il soggetto che esegue la verifica provvederà a segnalarlo al Dirigente Responsabile del Contratto, il quale provvederà all’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo "PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE" del contratto o alla risoluzione del Contratto sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi indicati nel capitolato tecnico, nella tabella di definizione degli SLA.

## Art\_\_\_Verifica di conformità definitiva

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità definitiva alla conclusione della vigenza contrattuale. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare, entro 30 giorni solari dal termine della validità del contratto la verifica di conformità redigendo il relativo certificato, contenente almeno quanto previsto all’art. 37 dell’allegato II.14, corredato da un report relativo all’andamento delle prestazioni eseguite, avendo cura di dettagliare le eventuali criticità riscontrate ed evidenziando – se del caso – l’applicazione di penali e l’importo effettivamente corrisposto al Fornitore.

All’esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione dell’ultima fattura da parte del Fornitore.

***(Da inserire questo articolo in sostituzione del precedente: qualora la stazione appaltante, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di Verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione)***

# Art. \_\_\_ – Certificato di regolare esecuzione

**1.** Ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

**2.** La verifica di conformità è effettuata dal RUP o *dal direttore dell’esecuzione*, se nominato.

*(Da inserire nel caso di pagamento in più soluzioni)*

**3.** Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

***(Sempre)***

**4.** Così come previsto dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 38 di cui all’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al precedente art. \_\_\_ – *Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione*, co. 2, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; (se nominato)

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

**5.** Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite.

*(Nel caso in cui sia stata richiesta la costituzione della garanzia definitiva)*

**5.** Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.