**Note de cadrage   
Gestion de projet  
Exemple**

ligne courte

Pour vous aider à établir la note de cadrage de votre projet, Appvizer met à votre disposition   
un exemple pour vous inspirer !

Plus d’infos : [https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/cadrage-projet](https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/etapes-gestion-projet)

# Note de cadrage Client / Prestataire

Exemple : Note de cadrage Appvizer / Sulfura

## Introduction en une phrase

Exemple : Ce document a pour objectif de récapituler les consignes et le périmètre du projet web d’Appvizer, suite à la réunion de cadrage du 4 janvier 2021.

## Quoi ?

► Exemple :

Refonte du site internet Appvizer.com

* Développement back-end
* Développement front-end

## Pourquoi ?

► Exemple :

Le nombre de visiteurs du site a explosé en un an, passant de 500.000 à un million en 2020.   
Suite à une levée de fonds, l’entreprise Cloud is Mine investit dans son média en ligne pour améliorer l’expérience utilisateur de ses lecteurs, mais aussi de ses collaborateurs.

Elle recherche une meilleure ergonomie dans la navigation.

## Qui ?

► Exemple :

* Commanditaire : Colin Lalouette, CEO de Cloud is Mine / Appvizer
* Directeur technique et développement Appvizer : Erwann Lavarec
* Directeur Produit Appvizer : Lucas Bourdallé
* Prestataire principal : Agence Sulfura
* Sous-traitant UX/UI Designer : Ketfi&co
* Utilisateurs finaux :
  + lecteurs du média
  + rédacteurs et responsables webmarketing d’Appvizer
  + équipe développement d’Appvizer
  + équipe produit d’Appvizer

## Quand ?

► Exemple :

Début et fin du projet : premier semestre 2021 :

* Trimestre 1 - 2021 : Refonte du back-end, livrable présenté le 31 mars
* Trimestre 2 - 2021 : Refonte du front-end, livrable présenté le 31 mai

Points de contrôles : mensuels, le premier mardi de chaque mois à 11h

## Comment ?

► Exemple :

* Langages utilisés pour la refonte du site :
  + Back-end : PHP, Ruby, Python, Java, SQL
  + Front-end : HTML, CSS et JavaScript
* Contraintes : pas de coupure de service en journée du lundi au vendredi, sauf entre 12h et 12h30
* Équipes mobilisables en interne : les équipes Développement et Produit pour les specs techniques et UI/UX
* Budget : 500.000 €

## Où ?

► Exemple :

Cloud is Mine est une entreprise basée à Montpellier, Sulfura à Paris.

La réunion de cadrage a eu lieu à Montpellier, les points de contrôle suivants feront l’objet de visioconférences mensuelles.

La présentation des livrables aura lieu chez le client à Montpellier.

☞ Si vous souhaitez gagner en efficacité et trouver l’outil adapté à vos besoins, n’hésitez pas à consulter notre annuaire, notamment la catégorie [Logiciel de gestion de projet](http://www.appvizer.fr).ligne courte

|  |
| --- |
| Commentaires   * Méthode utilisée : QQOQCP * Les étapes QQOQCP sont utilisées dans un ordre différent pour plus de fluidité ;  ici : Quoi ? Pourquoi ? Qui ? Quand ? Comment ? Où ? * Exemple à adapter selon vos besoins |